# 📄 Checklist Operacional e Fluxograma de Execução

## Validação, Estabilização e Integração do Sistema

### 🎯 Objetivo

Fornecer um roteiro executável para validação completa do sistema, garantindo funcionamento ponta a ponta antes da evolução e integração com novos serviços.

# 🧭 FLUXO GERAL DE EXECUÇÃO

Preparar Ambiente
        ↓
Executar Testes de Fluxo
        ↓
Validar Integrações
        ↓
Registrar Falhas
        ↓
Corrigir Problemas
        ↓
Revalidar Sistema
        ↓
Integrar WhatsApp
        ↓
Preparar Produção

# 🔴 FASE 0 — PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

## Atividades detalhadas

- Levantar variáveis necessárias no sistema

- Solicitar chaves externas (Stripe, SMTP)

- Configurar variáveis no ambiente

- Reiniciar aplicação

- Validar conexão com banco PostgreSQL

- Executar backend e frontend

- Monitorar logs iniciais

## Checklist

- Ambiente configurado

- Sistema rodando sem erro

# 🔍 FASE 1 — VALIDAÇÃO DE FLUXOS CRÍTICOS

## Atividades detalhadas

- Criar contas de teste (investidor, manager, admin)

- Simular uso real do sistema

- Validar persistência de dados

- Validar respostas da API

### 👤 Fluxo do Investidor

#### Atividades

- Navegar landing page

- Criar conta e autenticar

- Acessar dashboard

- Simular compra de cota

- Validar criação no banco

- Validar exibição no frontend

#### Checklist

- Fluxo completo funcional

### 💰 Fluxo Financeiro

#### Atividades

- Executar endpoint manual de geração

- Verificar registros criados

- Validar cálculos

- Testar repetição (idempotência)

#### Checklist

- Pagamentos corretos

### 🏢 Fluxo de Aluguel

#### Atividades

- Criar cliente

- Criar contrato

- Gerar invoice

- Alterar status manualmente

- Validar banco e UI

#### Checklist

- Fluxo operacional funcional

# 🔌 FASE 2 — VALIDAÇÃO DE INTEGRAÇÕES

## Atividades detalhadas

- Configurar APIs externas

- Testar endpoints de integração

- Validar eventos externos

### 💳 Stripe

#### Atividades

- Criar payment intent

- Executar pagamento teste

- Receber webhook

- Atualizar banco

#### Checklist

- Pagamento completo funcionando

### 📧 Email

#### Atividades

- Configurar SMTP

- Enviar email teste

- Validar entrega real

#### Checklist

- Emails enviados com sucesso

# 🐞 FASE 3 — REGISTRO DE FALHAS

## Atividades detalhadas

- Criar arquivo de bugs

- Documentar falhas com contexto

- Classificar impacto

## Checklist

- Bugs documentados

# 🟠 FASE 4 — CORREÇÃO E ESTABILIZAÇÃO

## Atividades detalhadas

- Priorizar bugs críticos

- Corrigir erros de lógica

- Ajustar integrações

- Criar endpoint de status

- Criar painel de debug

## Checklist

- Sistema sem falhas críticas

# 🔁 FASE 5 — REVALIDAÇÃO COMPLETA

## Atividades detalhadas

- Reexecutar todos os testes

- Validar consistência dos dados

- Garantir ausência de regressões

## Checklist

- Sistema validado novamente

# 🟢 FASE 6 — INTEGRAÇÃO WHATSAPP

## Atividades detalhadas

- Criar serviço de integração

- Mapear eventos do sistema

- Integrar API externa

- Testar envio de mensagens

## Checklist

- Mensagens enviadas corretamente

# 🟣 FASE 7 — PREPARAÇÃO PARA PRODUÇÃO

## Atividades detalhadas

- Migrar session store

- Revisar segurança

- Testar carga básica

- Validar logs

## Checklist

- Sistema pronto para produção

# 📊 CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

- Sistema funcional ponta a ponta

- Integrações ativas

- Sem erros críticos

- Monitoramento ativo

# 🚀 OBSERVAÇÃO FINAL

Execução deve seguir ordem sequencial com validação contínua entre fases.

Este checklist deve ser executado de forma sequencial e iterativa. Nenhuma fase deve avançar sem validação completa da anterior.

O foco principal é garantir confiabilidade antes de evolução do sistema.